3j 9jh 55.5h/h

200euro par dev

600 euro sur 3j

200 euro par jours par dev

200/7 28,6 euro de l’heure Hors taxes

TTC: 64.35

Maquettage :

Arborescence : 1h/h 28euro

Zoning : 1h/h 28euro

Wireframe : 2h/h 56euro

Maquettage :

Arborescence : 1h/h 28euro

Zoning : 1h/h 28euro

Wireframe : 2h/h 56euro

Mock-up : 4h/h 112euro

Total = 8h/h 228.6 euro.

Gestion projet 3h30/h 87 euro

Totaux : 143 euros 13h30

Rdv 1h 28

Totaux : 171 14h30

Sprint 30h/h 860 euros

Totaux : 1031 euros 44h30

Hébergement forfait 30euros

Totaux : 1061 44h30

maintenance forfait année 60 euros

test 5h 286euro

Totaux : 1544 euros 54h30

Plus charge patronale :

4000

Prix de vente 4000 euro

Mock-up : 4h/h 112euro

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Réunion dev | 3h/h | 85.8€ |
| Réunion client | 2h/h | 57.2€ |
| Planification des taches | 2h/h | 57.2€ |
| Recette | 1h30/h | 42.9€ |
| **Pilotage GDP** | **8h30h/h** | **243.1€** |
| Arborescence | 1h/h | 28.6e |
| Zoning | 1h/h | 28.6€ |
| Wireframe | 2h/h | 57.2€ |
| Mock-up | 4h/h | 114.4€ |
| **Maquettage** | **8h/h** | **228.8€** |
| Header | 2h/h | 57.2€ |
| Footer | 2h/h | 57.2€ |
| Section « accueil » | 7h/h | 200.2€ |
| Section « A propos » | 7h/h | 200.2€ |
| Section « Grille tarifaire » | 6h/h | 171.6€ |
| Section « carrousel » | 6h/h | 171.6€ |
| **Création** | **30h/h** | **858€** |
| Test | 5h/h | 143€ |
| **Total** | **50h** | **1472€** |